## Slide 1
把 AI Agent 变成可管理的工程团队
接手｜规则｜主线—分支｜干预｜上下文
AI AGENT 工程协作教程 · RESNET50 INT8 项目经验
Notes: 今天讨论的不是某个模型的提示词，而是怎样让 AI Agent 在复杂项目里持续工作，并让工作可交接、可追溯、可并行、可被人控制。核心结论是：决定长期交付能力的，往往是 Agent 外面的协作系统。
[Sources]
- .agents/agent.md
- .agents/plan.md
- .agents/history.md

## Slide 2
02
Agent 不是更长的聊天，而是执行闭环
普通会话
回答当前问题 状态主要留在聊天记录 结果通常需要人再执行
Agent
围绕目标持续规划 读取项目并调用工具 根据执行结果继续调整
Notes: Agent 可以理解为“会话能力 + 工具 + 工作区 + 反馈循环”。它能提出方案、产生可检查的改动、得到真实反馈，再继续推进。普通会话解决一次回答，Agent 负责一段工作。
[Sources]
- 用户提供的教程骨架；项目经验归纳。

## Slide 3
03
Agent 的优势来自执行、验证与分工
直接作用于项目 读取代码、生成制品、执行测试，而不是只给建议。
用证据闭环 用日志、哈希、测试结果和回读数据判断是否完成。
可以分工协作 主线负责调度，分支负责专项，结果回到主线汇总。
Notes: 复杂工程最容易出现“解释听起来正确，但运行不起来”。Agent 的价值是把判断落到源码、配置、测试、服务器返回和最终输出上；同时把工作拆为相互隔离的执行面。
[Sources]
- 用户提供的教程骨架；项目经验归纳。

## Slide 4
04
它仍有四个无法绕过的限制
上下文有限
项目规模通常大于单个对话能完整容纳的范围。
压缩会丢细节
多次压缩后，目标、约束和失败原因可能变模糊。
输出有随机性
同一问题可能得到质量不同、方向不同的方案。
长链任务脆弱
一处错误就可能让整条链无法运行，重复尝试也未必成功。
Notes: 不要把“记住一切、自动纠错、一次成功”当作系统前提。上下文压缩不是无损存档，随机性又会在长链任务中被放大。Agent 也不一定主动发现计划代价过大，常常只会沿当前方向继续尝试。
[Sources]
- 用户提供的教程骨架；项目经验归纳。

## Slide 5
05
接手项目先建地图，不要先修改
最终交付
项目真正要得到什么结果？完成口径是什么？
模块关系
源码、配置、测试、产物和外部依赖如何连接？
当前状态
哪些已完成、未完成、已冻结？证据分别在哪里？
风险未知
哪些结论只是推测？哪些消费者语义还没查清？
Notes: 接手陌生项目时，第一轮任务是理解并汇报，不是立刻修复。让 Agent 产出项目地图、核心目标、当前状态和风险未知项。人要重点检查核心目标是否准确，以及每一层输出最终由谁消费。
[Sources]
- 用户提供的教程骨架；项目经验归纳。

## Slide 6
06
把核心目标压缩成一条三方闭环
ONNX 节点
硬件 stage family
typed hardware stage
78
133
10
核心目标
同一冻结输入在三侧得到一致逻辑 tensor： ONNX / W3 golden ↔ config-bound simulator ↔ stock-RTL hardware
Notes: 这个项目容易被误解成“把 ONNX 转成算子 JSON”。真正目标是同一冻结输入在软件公式、配置绑定模拟器和 stock RTL 硬件上得到一致结果。JSON、mapping、bitstream、execplan 与 SCA 都只是中间层。
[Sources]
- .agents/plan.md 的“核心目标与三方口径”
- contracts/resnet50_r5_lowering_bundle.json
- contracts/resnet50_project_closure.json

## Slide 7
规则文件必须分层，而不是无限增长
07
稳定入口
AGENT(S).md
目标 · 边界 · 索引 · 协作
当前状态与短期计划 ｜ plan.md：现在与下一步
历史与任务记录 ｜ history.md / task_records/：已经发生
公共规则 ｜ 生成前索引、通用生成与测试规则
分支专项规则 ｜ rules/<算子族或任务>.md
关键决策 ｜ decisions/ADR-*.md
稳定信息向上放，易变化信息向下拆，历史信息移出活动上下文。
Notes: 根规则文件是每个新任务的稳定入口，但不能变成所有信息的堆积区。它只保存项目目标、稳定边界、信息索引、事实优先级和协作方式。计划、历史、公共规则、分支规则与 ADR 分别承担不同职责，使每次上下文恢复都有明确路径。
[Sources]
- .agents/agent.md
- .agents/plan.md
- .agents/history.md
- .agents/rules/
- .agents/decisions/
- .agents/task_records/

## Slide 8
08
根规则只保留每个任务都要知道的内容
应该包含
项目核心目标与完成口径 模块、资产和规则索引 事实优先级与权限边界 主线—分支协作方式 全局工作纪律
不应该包含
某一版本的长日志 已结束任务的逐步过程 临时命令和短期 blocker 某个分支才需要的字段细节
Notes: 根规则文件最大的风险是越写越长。它只保存稳定入口；当前任务去 plan，生成规则去 rules，完成证据去 task_records，旧版本去 history 与 archive。唯一归属让 Agent 不需要在多个文件里猜哪一份才是当前口径。
[Sources]
- .agents/agent.md 的“文档唯一归属”
- .agents/history.md

## Slide 9
09
三类文件分别管理现在、过去与未来
PLAN｜现在 当前状态、短期任务、blocker、顺序和停止门。
HISTORY｜过去 做过什么、成功或失败的证据、错误如何定位。
BRANCH RULE｜未来 专项语义、已知反例、必须检查的门与权限边界。
Notes: Plan、History/Task Record、Branch Rule 分别对应现在、过去和未来。任务结束后，把过程移出活动计划：事实写 task record，可推广经验写规则，只属于版本的细节进入历史。
[Sources]
- .agents/agent.md
- .agents/history.md
- .agents/task_records/
- .agents/rules/

## Slide 10
10
规则体系解决交接、上下文与随机性
不依赖账号或单段对话 再用 Git 远端备份
错误升级为规则、反例 和自动校验门
压缩后重读入口 分支只读相关规则
交接
路由
固化
项目知识从对话迁入仓库
本项目在规则体系中已沉淀 21 份规则、24 份 ADR、231 份任务记录；历史压缩后仍可由稳定入口恢复工作。
Notes: 第一，项目知识不再依赖某个账号或对话；第二，上下文按需装载，压缩后重读短小稳定入口；第三，成功和失败都变成规则、反例和自动检查。建议把规则和证据纳入 Git 并做远端备份。
[Sources]
- .agents/history.md
- .agents/rules/生成前必读索引.md
- Git 历史与远端备份策略

## Slide 11
主线是控制面，分支是执行面
11
主线控制面
与人交互 · 维护 plan / 公共规则
冻结任务单 · 汇总 blocker 与进度
派发
↔
回传
算子族执行面
本族 JSON → mapping → bitstream → 回传分析
不直接修改公共 plan / rules
人工 JSON 消费线
只消费用户冻结输入；不擅自改写 JSON
切换 family 时做干净 handoff
条件启用的基础设施线
只处理跨算子的 runner / observer / 封包问题
不裁决算子数值语义
结构化回传：RETURN_ANALYSIS · RULE_DELTA_PROPOSAL · BLOCKER_DELTA · PACKAGE_RELEASE
Notes: 主线不承担普通执行任务，而是保持低负载，随时可以回答人的问题、调整优先级、处理跨分支冲突。分支负责一个算子族或明确专项的纵向闭环，并通过结构化结果回传主线。公共规则是否修改，最终由主线依据证据裁决。
[Sources]
- .agents/agent.md 的“三级协作架构”与“标准派发与回传”

## Slide 12
12
并行提高速度，但不会增加总能力
收益
多个独立任务同时推进 分支上下文更纯净 主线始终可用于项目交互
代价
任务分发、回传、规则同步有通信成本 共享资源仍有物理上限 错误拆分会制造重复工作
项目案例
6 条执行线 / 3 个独立服务器根 同一根目录同一时刻只运行 1 个包 资源争用时主动降低并行度
Notes: 并行主要减少等待时间，不会让同样的算力凭空完成更多总工作。只有依赖清晰、资产隔离、验收明确的任务适合并行。本项目用六条执行线和三个服务器根做双缓冲，同一根目录始终独占。
[Sources]
- .agents/agent.md 的“六条执行线与三服务器双缓冲流水”

## Slide 13
13
上下文管理的关键是路由
LOAD
WORK
RESTORE
执行中
只保留当前目标、冻结输入、决策和最新证据 不混入其他算子族细节
任务开始
读稳定入口 按本轮动作选择公共与专项规则 记录路径、SHA 与读取原因
压缩之后
重读入口、计划相关段落和专项规则 从 task record 恢复必要事实
Notes: 上下文管理不是简单删字，而是建立信息路由。生成前索引根据动作类型决定必须读什么、条件读什么，并通过 SHA 读取收据判断规则漂移。压缩后从稳定入口和 task record 恢复必要事实，而不是重放全部历史。
[Sources]
- .agents/rules/生成前必读索引.md

## Slide 14
14
先计划后执行，先暴露理解偏差
一张任务单，先冻结六件事
目标与完成口径
执行前让 Agent 复述计划与假设；不懂的地方先提问；人确认路线后再修改和运行。
失败分流也要提前定义：CONFIG、RTL、observer 还是 package infrastructure？否则分支会自行扩大范围，无法判断哪一步产生了效果。
冻结输入、版本与规则 SHA
允许写入的路径
失败分流与停止条件
测试预算与外部操作权限
Notes: 先计划后执行，可以在最便宜的阶段发现理解偏差。任务单要冻结目标、输入、规则身份、允许写入范围、失败分流、停止门和预算。遇到阻塞时，分支把问题回传主线，而不是自行扩大权限和改动范围。
[Sources]
- .agents/agent.md 的“标准派发与回传”
- .agents/plan.md

## Slide 15
长期阻塞时，人要改变问题
15
计划
复述目标、假设与停止门
执行
在允许范围内修改与验证
证据
记录真实结果与首个分歧
裁决
判断是否新增区分性信息
有新增证据
继续下一轮，把问题边界再收窄
长期阻塞
人重新定义问题、补系统知识、换验证顺序或换方向
危险信号：多轮没有新证据｜代价持续上升｜只换实现细节｜测试无法区分候选原因
Notes: 分支通常不会自动判断当前计划整体不合理。只要还有动作可尝试，它可能继续沿原路线推进。人类最重要的作用，是观察多轮是否产生新的区分性证据；如果没有，就重新定义问题边界、补充消费链知识、改变观测点或换方向。
[Sources]
- 用户提供的教程骨架；项目经验归纳。

## Slide 16
16
直接模仿 JSON，迭代多次仍不收敛
ONNX
JSON
SERVER
仿写配置
参考已有 JSON 的结构与字段，生成新算子 JSON。
从公式出发
读取 ONNX 与算子计算步骤，理解数学结果。
上机测试
文件能解析、能编码、甚至能启动，但数值或时序仍可能错误。
Notes: 项目初期曾尝试让 Agent 从 ONNX 和已有 JSON 学会直接写新配置，但多轮迭代效果不佳。JSON 字段不是纯数学表达，它还绑定硬件单元、地址生命周期与控制时序。格式相似不能证明消费者语义相同。
[Sources]
- 用户提供的教程骨架；项目经验归纳。

## Slide 17
17
转折点：补齐 JSON 后面的消费链
真实计算步骤
补齐已有算子 JSON 在硬件上实际执行的计算与分块。
Mapper / Encoder
说明字段如何生成 mapping 与 bitstream，而不只看文件格式。
Execplan / SCA
追踪 bitstream 如何装载、寻址、启动并产生 physical output。
RTL 消费者
核对单元、握手、地址、生命周期、完成条件与回读语义。
Notes: 人的关键干预不是继续强调“请认真一点”，而是补齐 Agent 原来无法推断的系统知识：配置如何进入比特流，比特流如何被执行，字段最终对应哪些 RTL 行为。这些知识随后进入公共规则、硬件字段语义、专项规则和 validator。
[Sources]
- .agents/rules/算子配置规则.md
- .agents/rules/NDP硬件字段语义.md
- .agents/rules/DequantizeLinear算子配置规则.md
- docs/dequant_node0077_v6_配置与三方验证学习说明.md

## Slide 18
18
六轮收敛到 v6，并完成 E4 / E5
版本生成收据 v1 → v6
16,000 个 FP32 元素 三方一致
formal D 行 逐 bit 对 golden
6
5,264
E4+E5
从随机试错变成可追溯闭环
六份生成收据记录 v1→v6；E4、E5 使用全新身份重复验证。项目同时沉淀 8 份 RTL 缺陷记录，使配置问题与硬件问题分离。
Notes: Dequant node0077 最终在 v6 完成正式 E4 和全新身份 E5。两次运行都自然完成 28 个 slice，5,264 行正式 D 逐 bit 对 golden；16,000 个 FP32 元素在 golden、配置绑定 simulator 和 hardware 间一致。提升来自知识链、规则和验证门共同收敛。
[Sources]
- contracts/operator_config/node0077_dequant_generation_receipt_v1.json ～ v6.json
- .agents/task_records/20260727_dequant_node0077_full_v6_e4_pass.md
- .agents/task_records/20260727_dequant_node0077_full_v6_e5_pass.md
- docs/rtl_defects/resnet50_int8/

## Slide 19
19
降低随机性：把提醒升级成校验门
约束强度
最强
自动拒绝
规则文件约束
规定必读范围、语义边界、反例、允许动作与停止条件。
约束强度
中等
需要复读
用户口头约束
适合说明本轮意图，但几次压缩后最容易被遗忘。
约束强度
最弱
容易遗忘
代码硬约束
把关键要求做成 validator、schema、preflight 与 fail-closed gate。
Notes: 约束强度通常是代码硬约束大于规则文件，再大于口头提醒。生成前读取收据、规则 SHA、最终 ZIP current-rule 自检和 fail-closed gate，会把“记得遵守”升级为“违反就无法通过”。
[Sources]
- .agents/rules/生成前必读索引.md
- .agents/rules/服务器测试包生成规则.md
- .agents/plan.md 的 FINAL_ZIP_RULE_SELF_AUDIT_PASS

## Slide 20
20
从下一次项目开始，按这五步执行
AI 会犯错，但系统可以一轮比一轮更稳
先画地图：冻结目标与完成证据
当效果不理想时，先检查协作方式：目标是否明确？Agent 是否看到真实消费链？任务是否合理拆分？测试能否区分候选原因？关键规则是否已经代码化？
可以换方向、换模型或让多个分支尝试，但所有尝试都要回到同一套证据与规则体系。
再建规则：入口、计划、历史、专项分层
主线调度：分支独立执行并结构化回传
先计划再动手：明确权限、停止门和分流
把经验变成门：规则、反例与自动校验
Notes: 困难项目不应期待一次完成。只要问题边界在收窄、可复用知识在增加、重复错误在减少，项目就在真正推进。把这五步作为下一次接手项目的默认操作法：地图、规则、主线分支、先计划后执行、经验代码化。
[Sources]
- .agents/agent.md
- .agents/plan.md
- .agents/rules/
- .agents/task_records/